大鱼吃小鱼课程设计待做计划

1. 当前基线与总目标

当前已完成实验 1 的大部分功能：EasyX 窗口、几何图形玩家鱼、键盘移动、边界限制、HUD、ESC 退出，以及基本的时间步长处理。FishGame.cpp 已试做 NPC、碰撞、成长和扣血，但采用单文件、全局状态结构，不能直接作为最终课程工程。

总目标：在 6 次递增实验中形成一个可演示、可解释、可测试的小型单机游戏系统，并能够提交两次设计报告和最终答辩材料。每一阶段结束时都必须保留一个可编译、可运行、可验收的版本。

2. 立即处理的工程问题

| 编号 | 问题 | 处理动作 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 正式工程存在两个 main 入口 | 将 src/ 与 include/ 作为唯一正式构建入口；FishGame.cpp 标记为原型或移入 reference 目录 | CMake/Visual Studio 不再出现入口冲突 |
| P-02 | EasyX 构建依赖未被验证 | 确认 graphics.h、graphics.lib、Debug/Release 配置和 README 运行步骤 | 新环境能按说明完成配置，失败时有明确提示 |
| P-03 | HUD 区域与活动水域边界未统一 | 确定水域矩形；玩家和 NPC 的更新、绘制、碰撞均使用同一规则 | 边界测试 T-WATER 通过 |
| P-04 | 鱼的完整外形与碰撞半径不一致 | 明确主体半径、尾鳍外接范围和碰撞近似规则 | 规则表和代码常量一致 |
| P-05 | 核心玩法规则未冻结 | 确认同体型、吞食阈值、受伤反馈、无敌时间和成长方式 | 形成“游戏规则确认单” |
| P-06 | 尚无持续测试记录 | 建立 docs/test-results/，每阶段记录正常、边界和异常测试 | 每阶段有测试表和遗留问题 |

3. 六阶段实施计划

阶段 1：稳定实验 1——类与对象

目标：把当前玩家鱼版本整理为唯一、稳定、可答辩的起点。

- 确认正式入口、目录结构、EasyX 配置和窗口尺寸。

- 确定活动水域与 HUD 区域，修正玩家鱼完整外形的边界判定。

- 保留 Game、PlayerFish、Point 的职责边界，避免把 NPC 规则提前塞入玩家类。

- 完成 T1 至 T6：启动、移动、斜向速度、四周边界、时间步长、ESC 退出。

交付物：可运行版本 v1、实验记录 1、类关系图、实验 1 验收表。

阶段 2：组合与依赖——场景和 NPC 鱼群

目标：在正式多文件工程中加入场景对象和 NPC 生命周期。

- 新增 Fish/EnemyFish 或 Scene/FishSchool 的最小设计，先讨论谁创建、谁拥有、谁清理。

- 使用 std::vector 管理 NPC；确定保存对象、智能指针或值对象的方案。

- 实现 NPC 生成、速度/方向参数、自动移动、越界重生或移除。

- 保证随机问题可复现：调试模式支持固定种子并记录种子。

- 完成重复生成、反复重开场景和批量移除测试。

交付物：可运行版本 v2、对象关系说明、实验记录 2、设计报告 1 初稿。

阶段 3：继承——碰撞、吞食、受伤和成长

目标：只从真实重复内容中提取 Fish 基类，建立统一的鱼类状态接口。

- 冻结鱼类公共状态：位置、尺寸、速度、方向、存活状态和绘制/更新接口。

- 实现碰撞判定，并集中定义“大于、小于、相近体型”的规则。

- 实现吞食小鱼、加分、成长；实现大鱼伤害和一次碰撞的重复扣血控制。

- 明确生命归零后的状态转换，禁止在连续帧中无控制地重复扣血。

交付物：可运行版本 v3、规则表、继承前后对比、实验记录 3。

阶段 4：多态——多种鱼行为和游戏状态

目标：通过统一接口管理至少两类具有可观察差异的 NPC 行为。

- 选择直线游动、逃离、追逐或其他确有差异的行为；若只是参数差异，不强行使用继承。

- 实现开始、游戏中、暂停、结束等状态，状态切换时停止不应执行的更新。

- 完善 HUD：生命、分数、体型、状态和必要的调试信息。

- 验证多态对象生命周期、虚析构和容器遍历。

交付物：可运行版本 v4、状态流程图、多态说明、实验记录 4。

阶段 5：STL、模板与文件 I/O

目标：让游戏具备可持续的一局和跨程序运行的数据保存能力。

- 实现暂停/继续、游戏结束后重新开始，并确保本局数据完整重置。

- 先实现最高分保存与读取；是否保存未结束进度必须单独确认。

- 定义带版本号的文本或二进制格式，区分文件不存在、打不开、格式损坏。

- 只在出现实际重复需求时使用模板；使用 STL 算法完成查找、删除和统计。

- 测试反复保存、损坏文件和版本字段异常。

交付物：可运行版本 v5、文件格式说明、异常测试记录、实验记录 5。

阶段 6：综合优化与答辩交付

目标：完成从启动到结束的完整演示流程，并形成可交付项目。

- 接入经确认的图片资源、资源路径诊断和必要的资源释放。

- 完成菜单/提示、重新开始、结束界面和退出流程。

- 进行核心流程、边界、异常、时间相关和生命周期测试。

- 整理最终类图、流程图、需求变更、测试证据和遗留限制。

交付物：最终程序、源代码、使用说明、测试记录、设计报告 2、答辩演示材料。

4. 规则确认清单

| 待确认事项 | 候选方案 | 建议默认 | 确认时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同体型接触 | 不产生结果 / 玩家受伤 / 互相弹开 | 不产生吞食，记录为普通碰撞 | 阶段 3 前 |
| 吞食阈值 | 半径大于 1.0 倍 / 1.1 倍 / 固定差值 | 玩家半径至少为目标 1.1 倍 | 阶段 3 前 |
| 受伤反馈 | 短暂无敌 / 击退 / 移除碰撞鱼 | 短暂无敌 + 明确伤害反馈 | 阶段 3 前 |
| 越界处理 | 移除 / 反向 / 另一侧重生 | NPC 从另一侧重生，保持场景密度 | 阶段 2 前 |
| 存档范围 | 仅最高分 / 当前完整进度 | 先完成最高分，完整进度另行确认 | 阶段 5 前 |
| 图片资源 | 阶段 1 接入 / 阶段 6 接入 | 先用几何图形，阶段 6 接入 | 阶段 1 结束前 |

5. 每阶段统一验收模板

- 功能验收：按需求编号逐项演示，记录预期和实际结果。

- 边界验收：边界位置、临界体型、生命值归零、空容器和重复重开。

- 异常验收：资源缺失、文件打不开、格式损坏和路径错误。

- 代码验收：类职责、对象拥有关系、函数目的、规则常量和错误传播可解释。

- 文档验收：更新阶段版本、测试记录、已知问题和下一阶段计划。

6. 当前停止条件

在以下事项未确认前，不进入实验 2 的大范围编码：正式入口已确定；EasyX 构建方式已验证；水域边界已确定；同体型与受伤规则已确认；FishGame.cpp 与正式工程的关系已明确。

本计划不要求一次性实现全部功能。每个阶段先完成最小可运行版本，再进入下一阶段；发现设计问题时先记录、复现、比较方案，再修改代码。